UNIVERSIDAD MARIANO

GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

PROGRAMA DE POSGRADOS

TAREA 2 - CASO NO.1 HYTEN CORPORATION

TÍTULO

HYTEN CORPORATION

Autor (es):

Quezada Gallardo, Angelo Diancarlo

aquezadag1@miumg.edu.gt

Profesor

Chajon Arriaza, Mario Estuardo

Curso

Gestión de proyectos IT – 1er trimestre - 2026

Guatemala 30 de enero, Año 2026

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	i

CUESTIONES	1

1.	¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la dirección de Hyten al aceptar la gestión formal de proyectos?	1

2.	¿Algunos gerentes tienen argumentos válidos para no implementarla?	1

3.	¿Existen razones para adoptar la gestión formal de proyectos?	1

4.	¿Ha tomado Hyten un enfoque razonable hacia su implementación?	1

5.	¿Ha hecho algo mal Hyten?	1

6.	¿Debe la gestión formal dar más espacio al crecimiento personal de los empleados?	1

7.	¿Parecerá que Desarrollo de Negocios ha tomado poder de otros grupos?	2

8.	¿Han sido los MBAs expuestos a gestión de proyectos?	2

9.	¿Se enfocó el personal en problemas o ventajas de la gestión de proyectos?	2

10.	¿Cuáles son los miedos básicos del personal ante este cambio organizacional?	2

11.	¿Debe la gerencia ser convencida de la gestión de proyectos antes de implementarla?	2

12.	¿Es posible que algunos grupos de apoyo no puedan atender inmediatamente el cambio organizacional?	2

13.	¿Corren los gerentes funcionales riesgo de perder lealtad de empleados con el cambio?	2

14.	¿Qué recomendaciones harías a Hyten Corporation?	2

15.	¿Es más fácil o difícil implementar una metodología singular tras adoptar la gestión formal?	3

16.	¿Es más fácil o difícil la planificación estratégica de proyectos con gestión formal?	3

CONCLUSIÓN	4

RECOMENDACIÓN	5

# INTRODUCCIÓN

Al leer el caso de Hyten Corporation, me encontré con una situación que me resultó bastante familiar en ese momento incómodo en que una empresa que siempre ha funcionado se da cuenta de que necesita más estructura. Me hizo recordar trabajos grupales en la universidad donde, al principio, todos hacíamos lo que queríamos, hasta que el desorden nos obligaba a organizarnos. Hyten lleva quince años operando con un sistema informal que les funcionó cuando eran más pequeños, ahora que han crecido y se han diversificado, la misma informalidad les está causando problemas reales, promesas incumplidas a clientes, sobrecostos por falta de coordinación y empleados frustrados que no saben a quién rendirle cuentas.

# CUESTIONES

- ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la dirección de Hyten al aceptar la gestión formal de proyectos?
El verdadero desafío es la resistencia humana, después de 15 años trabajando de manera informal, imponer reglas rígidas generan miedo a perder autonomía, conflictos de autoridad entre jefes funcionales y de proyecto, la falta de sistemas de apoyo en áreas como Recursos Humanos y Finanzas para manejar una estructura.

- ¿Algunos gerentes tienen argumentos válidos para no implementarla?
Sí. John Rich, de Ingeniería, temía con razón que sus especialistas técnicos se distraigan con tareas burocráticas. Sue Lyons, de Personal, acierta al señalar que sus sistemas de evaluación no están preparados para empleados con dos jefes. Son objeciones que Hyten debería de abordar y no ignorar.

- ¿Existen razones para adoptar la gestión formal de proyectos?
Si. Ayudaría a coordinar mejor los departamentos, evitando problemas como el de flujo de materiales, controlaría los sobrecostos por cambios de diseño y evitaría prometer plazos irreales a clientes, algo esencial para una empresa en crecimiento y diversificación como Hyten.

- ¿Ha tomado Hyten un enfoque razonable hacia su implementación?
Si. Reconocer la necesidad de cambio y traer a un experto fue acertado, pero fallaron en la ejecución, siendo que implementar de golpe, sin un proyecto piloto y sin gestionar la resistencia interna, intensifico los miedos y arriesgo el éxito de la transición.

- ¿Ha hecho algo mal Hyten?
Sí, varios errores clave, subestimar la resistencia cultural, no involucrar a los gerentes medios desde el inicio, intentar un cambio general en lugar de uno gradual y no preparar los sistemas de soporte antes de la implementación.

- ¿Debe la gestión formal dar más espacio al crecimiento personal de los empleados?
Se denota que especialmente a ingenieros con MBA que buscan desarrollar habilidades gerenciales. Esto requiere sistemas claros de rotación y evaluación que valoren tanto sus aportes técnicos como su liderazgo en proyectos, dando oportunidades visibles de crecimiento.

- ¿Parecerá que Desarrollo de Negocios ha tomado poder de otros grupos?
Notamos que, al pasar de ser coordinadores sin autoridad a tener control sobre plazos y recursos, otros departamentos perciben una pérdida de poder, una tensión que ya existe según el comentario de Knapp sobre su “intromisión”.

- ¿Han sido los MBAs expuestos a gestión de proyectos?
En el ámbito académico, lo que explica su insistencia en implementarla. Su conocimiento es mayormente teórico y no necesariamente se ajusta a la cultura práctica y los desafíos específicos de Hyten.

- ¿Se enfocó el personal en problemas o ventajas de la gestión de proyectos?
Se centró casi exclusivamente en los problemas y riesgos, se muestran las preocupaciones de Lyons y Rich, reflejando una actitud defensiva ante el cambio más que una evaluación objetiva de sus beneficios operativos reales.

- ¿Cuáles son los miedos básicos del personal ante este cambio organizacional?
Se incluye la pérdida de estatus y control de los gerentes funcionales, la incertidumbre sobre nuevas evaluaciones de desempeño, la sobrecarga de trabajo burocrático y el conflicto de lealtades al reportar a dos jefes simultáneamente.

- ¿Debe la gerencia ser convencida de la gestión de proyectos antes de implementarla?
Si. Sin su apoyo genuino, cualquier implementación generará resistencia activa o pasiva, se ve con el escepticismo de Rich, haciendo fracasar la iniciativa sin importar qué tan bien esté diseñada.

- ¿Es posible que algunos grupos de apoyo no puedan atender inmediatamente el cambio organizacional?
Sí. Departamentos como Personal y Finanzas claramente no están preparados para manejar de inmediato evaluaciones matriciales o presupuestación por proyecto, necesitarán tiempo y recursos para adaptar sus procesos.

- ¿Corren los gerentes funcionales riesgo de perder lealtad de empleados con el cambio?
Es un riesgo real, especialmente si los gerentes de proyecto influyen en asignaciones atractivas, promociones o bonificaciones, lo que podría fracturar las relaciones jerárquicas tradicionales de Hyten.

- ¿Qué recomendaciones harías a Hyten Corporation?
Comenzar con un proyecto piloto controlado, crear un comité de transición con representantes de todos los departamentos, diseñar un sistema de evaluación dual transparente y comunicar constantemente, en lugar de una implementación abrupta y general.

- ¿Es más fácil o difícil implementar una metodología singular tras adoptar la gestión formal?
El principio es más difícil debido a la resistencia a estandarizar procesos diversos, pero una vez superada la barrera cultural, se facilita crear un lenguaje y protocolo común que mejora la eficiencia a largo plazo.

- ¿Es más fácil o difícil la planificación estratégica de proyectos con gestión formal?
En la fase inicial es más difícil por la necesidad de más datos y análisis, a largo plazo es significativamente más fácil, permite una asignación de recursos priorizada, mejor alineación con los objetivos corporativos y mayor predictibilidad en los resultados.

# CONCLUSIÓN

Reflexionando sobre todo el caso, me quedo claro que Hyten está en una revuelta típica de las empresas en crecimiento. Tienen los síntomas clásicos de una organización que superó su estructura original, departamentos que trabajan desconectados, procesos que dependen más de la buena voluntad que de sistemas claros, talento interno que busca oportunidades que la estructura actual no puede ofrecer. No es solo un caso sobre metodologías de gestión, es sobre cómo manejar el cambio humano en una organización con historia, tradiciones y miedos legítimos.

# RECOMENDACIÓN

Hyten necesita un plan de transición humanizado que reconozca que están cambiando una cultura, no solo implementando una metodología. Convertir la resistencia en colaboración. En lugar de ver a gente como John Rich como obstáculo, Hyten debería invitarlos a diseñar el nuevo sistema. Adoptar una mentalidad de prototipo y ajuste. La gente necesita entender el propósito emocional del cambio, menos estrés por plazos largos, menos horas extra por mala coordinación, más oportunidades de crecimiento claro.  No imponer cronogramas rígidos. Reconocer que algunos departamentos necesitarán más tiempo que otros.